## Slide 1
Perencanaan Pengujian Perangkat Lunak
Model V, Model W, dan Proses Perencanaan SQA

## Slide 2
Proses Perencanaan
Mengidentifikasi secara detail tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses perencanaan pengujian PL.
Rencana Pengujian
Memahami komponen dan langkah-langkah dalam membuat dokumen rencana pengujian (Test Plan) yang solid.
Model Pengujian
Menganalisis metodologi pengembangan dan pengujian, secara spesifik menjelaskan Model V dan Model W.
Tujuan Pembelajaran

## Slide 3
Rencana pengujian (Test Plan) adalah dokumen komprehensif yang menjelaskan ruang lingkup, sumber daya, pendekatan, dan jadwal aktivitas pengujian yang diperlukan untuk suatu proyek perangkat lunak.
Mengidentifikasi berbagai item pengujian dan fitur yang akan diuji.
Mendefinisikan tugas pengujian dan alokasi tanggung jawab.
Menyediakan jadwal aktivitas pengujian yang terukur.
Merumuskan rencana kontinjensi untuk mitigasi risiko jika terjadi kendala.
→
→
→
→
Apa itu Rencana Pengujian?

## Slide 4
Pembuatan rencana pengujian merupakan langkah krusial yang membutuhkan sekitar sepertiga dari total upaya pengujian. Terdiri dari 3 fase utama:
1. Pra-Perencanaan
Aktivitas fondasional sebelum membuat rencana akhir. Fokus pada penetapan spesifikasi pengujian dan kriteria dasar.
2. Perencanaan Uji
Inti dari proses. Meliputi penelusuran kebutuhan, estimasi upaya, penjadwalan iterasi, dan alokasi sumber daya.
3. Pasca-Perencanaan
Fokus pada pemeliharaan kontrol atas artefak proyek melalui Manajemen Konfigurasi yang sistematis.
Proses Perencanaan Pengujian

## Slide 5
Fase ini mengidentifikasi Spesifikasi Pengujian yang menjadi landasan dokumen rencana pengujian. Spesifikasi ini mencakup:
Tujuan & Asumsi
Kriteria Pengujian
Tujuan Pengujian: Sasaran spesifik yang ingin dicapai (misal: memvalidasi fungsi X, mencapai 95% code coverage).
Uji Asumsi: Faktor-faktor yang dianggap benar/tersedia selama pengujian (misal: API pihak ketiga selalu aktif).
Kriteria Keberhasilan: Syarat fungsionalitas diterima (Acceptance Criteria).
Kriteria Masuk/Keluar: Kondisi prasyarat untuk memulai pengujian (Entry) dan kondisi untuk mengakhiri pengujian (Exit).
→
→
→
→
Fase Pra-Perencanaan

## Slide 6
Tahap inti ini menghasilkan dokumen Rencana Pengujian Final. Kegiatannya meliputi:
Manajemen Cakupan
Manajemen Proyek
Ketertelusuran Kebutuhan: Menggunakan Requirements Traceability Matrix (RTM) untuk memastikan semua spesifikasi telah dipetakan ke skenario uji.
Mengidentifikasi Pendekatan: Memilih metode (Manual/Otomatis, White-box/Black-box).
Memperkirakan Upaya: Mengkalkulasi jam kerja (man-hours) dan sumber daya yang dibutuhkan.
Menjadwalkan Iterasi: Mengatur timeline eksekusi pengujian (Sprints/Phases).
Sumber Daya & Kendali Mutu: Alokasi tim dan penetapan standar kualitas.
→
→
→
→
→
Fase Perencanaan Pengujian

## Slide 7
Komponen Utama | Deskripsi Singkat
Lingkup & Tujuan | Batasan sistem yang akan diuji dan sasaran akhir pengujian.
Daftar Asumsi & Risiko | Kondisi prasyarat dan hasil analisis risiko proyek beserta mitigasinya.
Alokasi Sumber Daya | Kebutuhan staf, perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak.
Lingkungan Pengujian | Konfigurasi server, database, jaringan, dan OS yang akan digunakan.
Jadwal & Desain | Timeline (milestones) dan strategi desain skenario uji.
Alat & Teknik | Tools otomasi (misal: Selenium, JMeter) dan teknik (misal: regresi, beban).
Kriteria Penyelesaian | Metrik definitif kapan pengujian dianggap selesai (Exit criteria).
Komponen Dokumen Rencana Tes

## Slide 8
Membentuk Tim Penguji
Tim yang efektif memerlukan struktur yang jelas, peran yang terdefinisi (Manajer, Lead, Tester), serta keahlian teknis dan pemahaman domain proyek yang kuat.
Memahami Risiko Proyek
Menganalisis probabilitas masalah. Rencana harus mencakup aktivitas pencegahan, mitigasi (mengurangi dampak), dan rencana kontinjensi jika risiko terjadi.
Membangun Rencana
Pengembangan dokumen fisik: Mendokumentasikan tujuan secara eksplisit, menyusun matriks uji komprehensif, dan menulis draf rencana pengujian.
Langkah Membuat Rencana Tes

## Slide 9
Fase Pasca-Perencanaan
Sangat penting untuk mempertahankan kendali atas perubahan pada artefak proyek (kode sumber, kebutuhan, kasus uji).
Solusinya adalah Manajemen Konfigurasi. Rencana manajemen konfigurasi harus menangani:
Kontrol Dasar (Baseline): Menetapkan titik acuan versi.
Kontrol Konfigurasi: Melacak dan menyetujui perubahan artefak.
Akuntansi Status: Merekam dan melaporkan status perubahan.
Pustaka Pengembangan: Tempat penyimpanan artefak yang aman (misal: Git/SVN).
→
→
→
→

## Slide 10
Mengenal Model V
Pengembangan & Pengujian Secara Bersamaan
Biaya perbaikan cacat di awal SDLC jauh lebih murah. Model V merespons ini dengan mengusulkan pendekatan di mana proses pengembangan PL dan proses perencanaan pengujian dimulai secara paralel.

## Slide 11
Model V menempatkan fase pengembangan di satu sisi 'V', dan aktivitas pengujian di sisi lainnya, di mana perencanaan pengujian didasarkan pada dokumen pengembangan di fase yang sejajar.
Fase Siklus Hidup Pengembangan | Aktivitas Pengujian yang Berkaitan
Kebutuhan (Requirements) | Perencanaan Uji Penerimaan (Acceptance Test Plan)
Desain Tingkat Tinggi (High-Level Design) | Perencanaan Uji Sistem & Perencanaan Uji Integrasi
Desain Terperinci (Detailed Design) | Perencanaan Uji Unit (Unit Test Plan)
Pengkodean (Coding) | Eksekusi Uji Unit
Integrasi (Integration) | Eksekusi Uji Integrasi & Uji Sistem
Penerimaan (Acceptance) | Eksekusi Uji Penerimaan
Struktur Aktivitas Model V

## Slide 12
Keterbatasan Model V
Model V hanya berfokus pada pengujian dinamis (menjalankan kode). Model ini tidak mengoptimalkan efektivitas teknik pengujian statis (seperti ulasan dokumen, inspeksi, dan analisis kode statis).
Pengenalan Model W
Model W mengatasi keterbatasan ini dengan menerapkan teknik pengujian statis selama berbagai tahap pengembangan, berjalan sepenuhnya paralel.
Teknik ini (menemukan error di dokumen/desain sebelum coding) jauh lebih murah dan seringkali lebih efektif daripada pengujian dinamis.
Keterbatasan Model V & Munculnya Model W

## Slide 13
Model W menempatkan proses pengujian pada pijakan yang persis sama dengan proses pengembangan. Setiap artefak pengembangan langsung diuji secara statis.
Jalur Pengembangan
Jalur Pengujian Paralel (Model W)
Menulis Dokumen Kebutuhan
Membuat Dokumen Analisis
Merancang Desain Sistem
Menulis Kode (Coding)
Integrasi Perangkat Lunak
Menguji Kebutuhan (Review Kebutuhan)
Menguji Dokumen Analisis
Menguji Dokumen Desain
Uji Unit Dinamis
Uji Integrasi Dinamis
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
Konsep Eksekusi Model W

## Slide 14
Studi Kasus Bisnis
Pembuatan Rencana Tes: WestSide Bank Online
Konteks: Aplikasi ASP.NET dikembangkan. Waktu pengiriman 6 bulan. Pengujian meliputi fungsionalitas, kompatibilitas lintas-browser, dan lintas-platform. Masalah Tim: Donald (Manajer), Barbara (Lead), dan Harry paham ASP.NET. Sandra & Bob tidak paham. Tim berisi 3 tester, tidak cukup waktu. Tambahan 2 tester baru dibutuhkan. Total Budget Pengujian = $20,000.

## Slide 15
Gambaran & Lingkup | Tujuan Proyek: Merilis aplikasi banking online tepat waktu (6 bulan). Tujuan Pengujian: Validasi fungsionalitas, uji lintas-browser, dan uji lintas-platform. Fitur yang Diuji: Sistem login, transfer, tampilan UI, integrasi database, keamanan.
Rencana Tim & Staf | Struktur Tim: Don (Manajer), Barbara (Lead), Harry, Sandra, Bob + 2 Tester Baru (Total 5 Tester).
Kebutuhan Pelatihan | Training: Sandra dan Bob wajib mengikuti pelatihan kilat teknologi ASP.NET karena mereka belum memiliki pelatihan formal. 2 tester baru idealnya sudah menguasai ASP.NET.
Anggaran & Teknologi | Anggaran: Maksimal $20,000 dialokasikan untuk tools, training, dan operasional pengujian. Teknologi: Lingkungan server IIS, framework ASP.NET, multiple browser (Chrome, Edge, Firefox), dan OS berbeda untuk pengujian platform.
Analisis Komponen Rencana Tes (WestSide)

## Slide 16
Perencanaan Tes
Model Pengujian V & W
Rencana pengujian adalah dokumen yang merinci cakupan, pendekatan, sumber daya, dan jadwal.
Prosesnya mencakup pra-perencanaan, perencanaan (inti), dan pasca-perencanaan (manajemen konfigurasi artefak).
Model V: Proses pengujian dimulai sejajar dengan pengembangan, perencanaan didasarkan pada artefak fase tersebut. Namun terbatas pada uji dinamis.
Model W: Mengatasi keterbatasan Model V dengan memparalelkan pengujian statis (review/inspeksi) sejak awal siklus.
→
→
→
→
Ringkasan Materi

## Slide 17
Terima Kasih
Ada Pertanyaan Tentang Rencana Pengujian?